參、業務計畫

一、營運計畫：

(四)校舍環境改善工程計畫：

1、重大工程

興大二村男生宿舍新建工程：興大二村男生宿舍新建工程分南、北二棟，為地下二層、地上十層，總樓地板面積25,374.02平方公尺。工程總經費7億2,738萬元，由校務基金自籌。建築工程於106年2月24完成發包，106年4月14日開工，108年預定完成9F、10F及屋突結構、電梯安裝、門窗框扇安裝、1F~屋突消防、弱電、給排水、機電景觀照明、油漆、基地排水溝、防水等工程，並完成內部暨家具設備等工程之規劃設計及辦理發包。

2、其他重要校園環境改善計畫：

校內雨污分流改接至公共污水下水道工程，校區無障礙環境改善，道路及步道鋪設暨改善，排水系統整修，校園綠美化，學生宿舍房間內部及公共空間整體改造工程，學生宿舍頂樓漏水整修工程，校區節能照明管理系統工程，校區高低壓用電設備及消防設備巡檢維護，校區消防設備改善工程等。